**Weekly Report**

**19/10/2022 – 26/10/2022**

Group ID: **<04>**

Project Name: <Ăn ngon**>**

Prepared by: **THIEN TRAN**

Team members:

20120195 – **Tran Hoai Thien** *Project Manager*

20120152 – **Nguyen Doan Van Nhi** *Business Analyst*  
20120247 – **Nguyen Phuong Anh** *Design*

20120275 – **Bui Khanh Duy** *Developer*  
20120307 – **Pham Gia Khiem** *Tester*

# Achievements since last week:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Description** | **Due Date** | **Responsibility** | **%Complete** |
| 1 | Phân vai trò cho các thành viên | 19/10/2022 | THThien | 100 |
| 2 | Tìm hiểu yêu cầu PA0 | 19/10/2022 | All | 100 |
| 3 | Lên ý tưởng dự án | 20/10/2022 | Alll | 100 |
| 4 | Tạo repo trên github | 24/10/2022 | PGKhiem | 0 |
| 5 | Hoàn thành soạn thảo PA0 | 20/10/2022 | THThien | 100 |
| 6 | Tìm hiểu các công cụ có thể phát triển dự án | 26/10/2022 | BKDuy  NPAnh | 100 |

# Issues and impacts:

1. Chưa tạo repo github

# Next week's goals:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Description** | **Due Date** | **Responsibility** |
| 1 | Tạo repo github | 28/10/2022 | PGKhiem |
| 2 | Tìm hiểu yêu cầu PA01 | 26/10/2022 | All |
| 3 | Phân công làm PA01 | 26/10/2022 | THThien |
| 4 | Đề xuất các công cụ để thực hiện dự án | 30/10/2022 | BKDuy & NPAnh |
| 5 | Tìm và đề xuất các website để lấy dữ liệu | 30/10/2022 | PGKhiem & NDVNhi |
| 6 | Hoàn thành PA01 | 02/11/2022 | All |