**Weekly Report**

**14/12/2022 – 21/12/2022**

Group ID: **<04>**

Project Name: <Ăn ngon**>**

Prepared by: **THIEN TRAN**

Team members:

20120195 – **Tran Hoai Thien** *Project Manager*

20120152 – **Nguyen Doan Van Nhi** *Business Analyst*  
20120247 – **Nguyen Phuong Anh** *Design*

20120275 – **Bui Khanh Duy** *Developer*  
20120307 – **Pham Gia Khiem** *Tester*

# Achievements since last week:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Description** | **Due Date** | **Responsibility** | **%Complete** |
| 1 | Tiếp tục truy xuất địa điểm, mua bán nguyên liệu gần người dùng | 21/12 | BKDuy  NPAnh | 50 |
| 2 | Tiếp tục tạo liên kết tìm kiếm mua hàng | 21/12 | BKDuy  NPAnh | 50 |
| 3 | Tiếp tục xác lập trang cá nhân | 21/12 | THThien NDVNhi | 25 |
| 4 | Tìm hiểu cách thức để người dùng lưu trữ dữ liệu yêu thích | 16/12 | PGKhiem  NPAnh | 50 |
| 5 | Thiết kế tính năng lưu trữ bài yêu thích | 24/12 |
| 6 | Thiết lập chức năng bình luận/ đánh giá | 27/12 | NPAnh  BKDuy | 0 |
| 7 | Thiết lập chức năng điều chỉnh số lượng nguyên liệu | 27/12 | NPAnh | 0 |
| 8 | Tạo thêm tính năng thanh toán và hủy đơn hàng | 27/12 | BKDuy | 0 |
| 9 | PA5 | 27/12 | All | 25 |

# Issues and impacts:

1. Không đủ thời gian để hoàn thiện các yêu cầu đã đặt ra.
2. Không đủ nhân lực cho phần code web.
3. Có thể bỏ hoặc tạm hoản chức năng truy xuất địa điểm, mua bán nguyên liệu gần người dùng.

# Next week's goals:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Description** | **Due Date** | **Responsibility** |
| 1 | Tiếp tục tạo liên kết tìm kiếm mua hàng | 27/12 | BKDuy  NPAnh |
| 2 | Tiếp tục xác lập trang cá nhân | 21/12 | THThien NDVNhi |
| 3 | Tìm hiểu cách thức để người dùng lưu trữ dữ liệu yêu thích | 16/12 | PGKhiem  NPAnh |
| 4 | Thiết kế tính năng lưu trữ bài yêu thích | 24/12 |
| 5 | Thiết lập chức năng bình luận/ đánh giá | 27/12 | NPAnh  BKDuy |
| 6 | Thiết lập chức năng điều chỉnh số lượng nguyên liệu | 27/12 | NPAnh |
| 7 | Tạo thêm tính năng thanh toán và hủy đơn hàng | 27/12 | BKDuy |
| 8 | PA5 | 27/12 | All |