**Weekly Report**

**17/11/2022 – 22/11/2022**

Group ID: **<04>**

Project Name: <Ăn ngon**>**

Prepared by: **THIEN TRAN**

Team members:

20120195 – **Tran Hoai Thien** *Project Manager*

20120152 – **Nguyen Doan Van Nhi** *Business Analyst*  
20120247 – **Nguyen Phuong Anh** *Design*

20120275 – **Bui Khanh Duy** *Developer*  
20120307 – **Pham Gia Khiem** *Tester*

# Achievements since last week:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Description** | **Due Date** | **Responsibility** | **%Complete** |
| 1 | Diagram Database (cont) | 20/11 | NDVNhi  PGKhiem | 100 |
| 2 | Thiết kế giao diện tìm kiếm | 22/11 | NPAnh | 90 |
| 3 | Thiết lập tìm kiếm theo tên món | 22/11 | BKDuy | 50 |
| 4 | Lọc database (phase 1) | 22/11 | PGKhiem | 50 |
| 5 | Source image (cont) | 22/11 | THThien | 77 |
| 6 | PA3 | 22/11 | all | 0 |

# Issues and impacts:

1. Giao diện tìm kiếm: Còn phần chú thích món ăn.
2. Thiết lập tìm kiếm theo tên món: Chưa hoàn thành kịp.
3. Lọc database: Chưa định hướng rõ cách lưu trữ database.
4. PA3: Chưa có file yêu cầu hướng dẫn trên moodle.

# Next week's goals:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Description** | **Due Date** | **Responsibility** |
| 1 | Thiết lập tìm kiếm theo tên món | 29/11 | BKDuy |
| 2 | Thiết lập tìm kiếm theo nguyên liệu | 29/11 | BKDuy  NPAnh |
| 3 | Thiết lập gợi ý món theo vùng miền, theo nguyên liệu | 29/11 | NPAnh |
| 4 | Tiếp tục lọc database | 29/11 | NDVNhi  PGKhiem |
| 5 | Tiếp tục tìm hình ảnh | 29/11 | THThien |
| 6 | PA3 | 30/11 | All |