**Weekly Report**

**22/11/2022 – 29/11/2022**

Group ID: **<04>**

Project Name: <Ăn ngon**>**

Prepared by: **THIEN TRAN**

Team members:

20120195 – **Tran Hoai Thien** *Project Manager*

20120152 – **Nguyen Doan Van Nhi** *Business Analyst*  
20120247 – **Nguyen Phuong Anh** *Design*

20120275 – **Bui Khanh Duy** *Developer*  
20120307 – **Pham Gia Khiem** *Tester*

# Achievements since last week:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Description** | **Due Date** | **Responsibility** | **%Complete** |
| 1 | Thiết lập tìm kiếm theo tên món | 29/11 | BKDuy | 100 |
| 2 | Thiết lập tìm kiếm theo nguyên liệu | 29/11 | BKDuy  NPAnh | 100 |
| 3 | Thiết lập gợi ý món theo vùng miền, theo nguyên liệu | 29/11 | NPAnh | 100 |
| 4 | Tiếp tục lọc database | 29/11 | NDVNhi  PGKhiem | 70 |
| 5 | Tiếp tục tìm hình ảnh | 29/11 | THThien | 100 |
| 6 | PA3 | 30/11 | All | 100 |

# Issues and impacts:

1. Lọc dữ liệu còn sai sót, tiếp tục làm đến 13/12.

# Next week's goals:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Description** | **Due Date** | **Responsibility** |
| 1 | Thiết kế giao diện mua hàng | 6/12 | NPAnh |
| 2 | Truy xuất địa điểm, mua bán nguyên liệu gần người dùng | 13/12 | BKDuy |
| 3 | Tạo liên kết tìm kiếm mua hàng | 13/12 | BKDuy  NPAnh |
| 4 | Xác lập trang cá nhân | 13/12 | THThien NDVNhi |
| 5 | Lọc database | 13/12 | PGKhiem |
| 6 | PA4 | 13/12 | All |